Тема и структура

по выполнению курсового проекта по дисциплине

«Проектирование информационных систем»

Тема курсового проекта: Проектирование информационной системы «Название Предприятия» и разработка задачи «Название задачи» подсистемы «Название подсистемы».

Курсовой проект выполняется на примере конкретного предприятия, организации, учреждения любой организационно-правовой формы, органов управления города, региона. Выбор предприятия, для которого будет проектироваться ИС и выбор конкретной подсистемы ИС осуществляется студентом самостоятельно, согласуется с руководителем проекта.

Проект сдается в электронном виде:

- Все файлы проекта группируются в папке под именем «Фамилия ИО-Предприятие»

- Проект сдается в одном файле архива указанной папки под именем 
«Фамилия ИО-Предприятие»

- Все схемы могут быть смоделированы в Business Studio (https://www.businessstudio.ru/demo/business_studio/), Elma (https://elma365.com/ru/), PIX Процессы (https://pix.ru/products/pix-pm/), Storm bpmn (https://stormbpmn.com/), MS Visio (), MS Project, Camunda (https://camundarus.ru/) и др., каждая схема подписывается и сдается в виде отдельного файла – файла в формате приложения 
(имя файла = номер рисунка/приложения в проекте и наименование).

Все нижеприведенном оглавлении пункты - обязательны (4.7.3-4.7.4 выделены красным - не обязательны), зеленым цветом комментарий – в работе их удалить, желтым фоном - заполнить.

Структура курсового проекта (обязательный шаблон документа – пояснительной записки КП):

## Титульный лист

## Аннотация

Объектом исследования является основная деятельность название предприятия.

Предмет исследования - проектирование основных компонентов информационной системы предприятия с использованием методов реинжиниринга бизнес-процессов.

Цель работы - формирование профессиональных навыков в области проектирования информационных систем.

Решаемые задачи - перечислить по оглавлению.

Характеристика пояснительной записки: количество страниц - , рисунков - (должно совпадать с количеством файлов), таблиц - , ссылок, использованных источников, приложений (в случае размещения в них схем должно совпадать с количеством файлов). Перечень использованных программных продуктов: … .

## Оглавление

## Введение

## Предпроектный анализ деятельности название предприятия

### Характеристика название отрасли

### Наименование и реквизиты предприятия

### Виды деятельности

### Основные фонды и физическая схема их расположения

### Характеристика трудовых ресурсов

### Входные ресурсы предприятия

### Продукты (услуги) предприятия

### Характеристика потребителей продукции и конкурентная среда

### Производственные и экономические показатели деятельности

### Организационная структура предприятия и физическая схема их расположения

### Стандарты оперативного, среднесрочного, стратегического управления предприятием

### Логическая и физическая схема компьютерной сети предприятия

### Состав и структура действующей информационной системы

### Актуальные проблемы и новые проекты предприятия

## Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия и стандарт управления

### Цели, принципы, методы и инструменты реинжиниринга бизнес-процессов

### Бизнес-процессы предприятия, их цели, описание, владельцы и целевые бизнес-продукты

### Бизнес-задачи и их исполнители, классификация

### Нормализованная диаграмма связей исполнителей и бизнес-задач

### Организационно-логические и временные связи решения бизнес-задач (IDEF3)

### Продуктовые связи решения бизнес-задач

### Таблица потоков создания бизнес-продуктов (Пример)

### Схема создания стоимости (IDEF0) 
(с детализацией не менее чем трех бизнес-процессов)

### Показатели эффективности решения бизнес-задач и бизнес-процессов

### Менеджмент предприятия, стандарты управления и процессно-задачная технология управления предприятием

### База данных процессно-задачной  технологии управления предприятием

### ВНИМАНИЕ! Очное отделение: 1 глава д.б. загружены в moodle ДО 18.03.26 - Контрольная точка 1 выполнения КП (глава 1, список использованных источников).

### 11.04.26 ДО (23:59) - Контрольная точка 1 выполнения КП д.б. загружены в moodle. Старый архив (от 18.03.26) - удалить. Новый zip архив: титульный лист, электронное содержание, 1 глава(проверена), 2 глава, список использованных источников и все файлы схем/рисунков/диаграмм в формате приложения в которых вы их создавали.

## Проектирование информационной системы предприятия

### Назначение и цели проектирования информационной системы

### Структура информационной системы предприятия

### Состав задач подсистем ИС

### Организационно-логическая сущность решения задач подсистем ИС (IDEF3)

### Информационные связи задач ИС

### Таблица информационных потоков

### Схема информационных потоков (IDEF0)
(с детализацией не менее чем трех подсистем)

### Сравнительный анализ действующей и проектируемой ИС Состав нереализованных задач ИС предприятия

### Документирование проекта ИС предприятия

### Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

## Разработка название задачи подсистемы «название подсистемы»

### Постановка задачи (техническое задание)

### Организационно-логическая сущность (функциональная модель) решения задачи (BPMN)

### Информационное обеспечение задачи (входные и выходные информационные массивы)

### Первичные входные и выходные документы задачи

### Информационно-логическая (объектная) модель базы данных и описание реквизитов

### Математическая модель и алгоритм решения задачи (СFF)

### Программная реализация задачи

### Обоснование выбора среды разработки программного обеспечения

### Архитектура программного обеспечения

### Техническая документация программного обеспечения

### Руководство пользователя

## Проектирование компонентов информационной инфраструктуры

### Проектирование сетевой инфраструктуры (компьютерной сети и центров коммуникации)

### Проектирование математического обеспечения

### Проектирование информационного обеспечения

### Проектирование программного обеспечения

### Проектирование системы информационной безопасности

### Проектирование организационного обеспечения

## Управление проектированием информационной системы

### Состав основных работ проектирования ИС

### Временное и ресурсное нормирование проектных работ

### Организационно-логические связи проектных работ и сетевой граф их выполнения

### Программное обеспечение поддержки IT-проектов

### Характеристики и оптимизация сетевого графа

## Общие выводы и рекомендации

## Список использованных источников

## Приложения

## Приложение 1. Информационная безопасность

## Приложение 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Сокращенное наименование из выписки ЕГРЮЛ.

Расписываете только те, что используете в проекте.

Таблица информационных потоков создается на основе таблицы потока создания стоимости (п 2.6.1).

Берем формулировку с п.3.5.1

Схема создания стоимости строится на основе таблице потоков

Обязательны ссылки на источники информации

Обязательны ссылки на источники информации

Типовые структуры процессов: производство, услуги, проектная деятельность, управляющая компания

Владельцы и исполнители бизнес-процессов должны находиться на оргструктуре (п.1.10)

Необходимо проанализировать, какие роли будут использовать систему.

Опишите ресурсы, что необходимо предприятию для создания конечного продукта/оказания услуги.

Для проектирования ИСУ необходимо расписать, какие горизонты планирования используются на предприятии.

https://www.rusprofile.ru/, раздел “Топ компаний в отрасли”.

Совокупность материальных, нематериальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, которые организация использует для своей операционной деятельности. Они не предназначены для перепродажи и служат для обеспечения функционирования предприятия. К ним относятся здания, машины, оборудование и интеллектуальная собственность. Эти активы переносят свою стоимость на себестоимость продукции по частям по мере износа.

Физическая схема отражает будущие особенности сетевой инфраструктуры ИСУ.  Создайте схему расположения объектов для проектирования сетевой инфраструктуры.

Вставить раздел подсистемы (с задачей) из таблицы потоков п.3.5.1

Автомобильный бизнес; Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг; Государственные организации; Добывающая отрасль; ЖКХ; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Искусство, культура; Лесная промышленность, деревообработка; Легкая промышленность; Машиностроение; Медицина, фармацевтика, аптеки; Металлургия, металлообработка; Нефть и газ; Образовательные учреждения; Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО; Перевозки, логистика, склад, ВЭД; Продукты питания; Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие; Розничная торговля; СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование; Сельское хозяйство; Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование; Телекоммуникации, связь; Товары народного потребления (непищевые); Тяжелое машиностроение; Управление многопрофильными активами; Услуги для бизнеса; Услуги для населения; Финансовый сектор; Банки; Инвестиционные компании; Химическое производство, удобрения; Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника; Энергетика. (Заводы по отраслям промышленности РФ )

IDEF3 - набор элементов (1. создать Visio файл, 2. открыть набор элементов, 3 - составить модель, 4 - сохранить)